|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? no pude cumplir los tiempos, debido a que me demore mas de lo que tenía pensado y planificado

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? hacer mejor investigación de lo que tengo que hacer y buscar mejores herramientas para cada cosa y compatibilidad para no tener problemas a futuro que tener que cambiar algo a la mitad el proyecto

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? se evalúa de manera positiva y destacan la automatización y envía correos de prueba y mejoraría dividir tareas grandes en partes pequeñas, asegurar que los correos salgan siempre, hacer más pruebas con usuarios y digitalizar los papeles por grupos con control de calidad

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Tiene sentido planificar desde ahora una app móvil o basta con dejarlo como trabajo futuro?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Asignar a una persona como responsable de correo/infra (reintentos, logs, alertas). Nombrar un líder de QA de datos para migración por lotes y checklist.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? el trabajo en grupo es bueno y destacó la iniciativa al hacer las cosas y implementar cambios, lo que mejoraría sería la comunicación que nos fallo a la hora de comenzar el proyecto