# BACKLOG DEL PRODUCTO – FM SERVICIOS GENERALES LTDA.

CAPSTONE 2025

Integrantes: Luis Pérez

José Bello

BACKLOG DEL PRODUCTO – FM SERVICIOS GENERALES LTDA.	1

BACKLOG DEL PRODUCTO	2

FASE 1: DEFINICIÓN Y ARQUITECTURA (Sprints 1-3)	3

SPRINT 1 (Semanas 1-2): Descubrimiento y Alcance	3

US-00: Levantamiento de Requerimientos	3

SPRINT 2 (Semanas 3-4): Diseño y Prototipado	3

US-01: Diseño de Interfaz (UI/UX)	3

US-02: Modelado de Base de Datos	3

SPRINT 3 (Semanas 5-6): Arquitectura y Configuración (MVP)	4

US-03: Configuración de Entorno y Proyecto Django	4

US-04: Sistema de Autenticación y Roles	4

FASE 2: DESARROLLO DEL NÚCLEO (Sprints 4-6)	4

SPRINT 4 (Semanas 7-8): Gestión Administrativa (Back-Office)	4

US-05: Gestión de Clientes (CRUD)	5

SPRINT 5 (Semanas 9-10): Operaciones y Solicitudes	5

US-06: Tablero de Solicitudes (Dashboard)	5

US-07: Formulario de Solicitud Pública	5

SPRINT 6 (Semanas 11-12): Catálogo y Frontend Público	6

FASE 3: INTEGRACIONES Y CIERRE (Sprints 7-9)	6

SPRINT 7 (Semanas 13-14): Automatización Documental	6

US-09: Generador de Cotizaciones PDF	6

US-10: Notificaciones por Correo	6

SPRINT 8 (Semanas 15-16): Infraestructura Nube e Historial	7

US-11: Almacenamiento en la Nube (Supabase)	7

US-12: Portal de Historial Cliente ("Mis Pedidos")	7

SPRINT 9 (Semanas 17-18): Calidad y Entrega Final	7

US-13: Pruebas Integrales (QA)	7

US-14: Documentación y Manuales	8

# BACKLOG DEL PRODUCTO

Nombre del Proyecto: Plataforma Web FM Servicios Generales

Product Owner: José Bello

Scrum Master: José Bello

Equipo de Desarrollo: Luis Pérez, José Bello

Estado: Finalizado (Cierre de Fase 2)

# FASE 1: DEFINICIÓN Y ARQUITECTURA (Sprints 1-3)

## SPRINT 1 (Semanas 1-2): Descubrimiento y Alcance

Objetivo: Alinear las expectativas con el cliente y definir los requerimientos funcionales del sistema.

### US-00: Levantamiento de Requerimientos

Descripción: Como equipo de desarrollo, quiero documentar los procesos actuales de la empresa para identificar qué se debe automatizar.

Tareas:

- Realizar entrevista con el dueño (Dueño del Producto).

- Crear diagrama de flujo del proceso actual (Papel/Teléfono).

- Redactar Documento de Visión y Alcance.

Estado: Terminado.

## SPRINT 2 (Semanas 3-4): Diseño y Prototipado

Objetivo: Diseñar la experiencia de usuario y la estructura de datos antes de escribir código complejo.

### US-01: Diseño de Interfaz (UI/UX)

Descripción: Como desarrollador, quiero tener mockups de las pantallas principales para validar el flujo con el cliente.

Tareas:

- Diseñar Wireframes de: Home, Login, Dashboard Admin.

- Validar diseño de "Solicitud de Cotización" con el cliente.

Estado: Terminado.

### US-02: Modelado de Base de Datos

Descripción: Como arquitecto de software, quiero definir las entidades y relaciones para asegurar la integridad de los datos.

Tareas:

- Crear Diagrama Entidad-Relación (DER).

- Definir tablas: Usuarios, Clientes, Servicios, Ordenes Trabajo.

Estado: Terminado.

## SPRINT 3 (Semanas 5-6): Arquitectura y Configuración (MVP)

Objetivo: Configurar el entorno de desarrollo y tener un sistema base funcionando.

### US-03: Configuración de Entorno y Proyecto Django

Descripción: Como desarrollador, quiero un proyecto base configurado para empezar a programar las funcionalidades.

Tareas Técnicas:

- Inicializar repositorio Git y entorno virtual.

- Instalar Django y librerías base.

- Ajuste Técnico (Pivote): Configurar SQLite como base de datos por defecto (reemplazando PostgreSQL) para agilizar el desarrollo local y evitar errores de conexión detectados.

Estado: Terminado.

### US-04: Sistema de Autenticación y Roles

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema tenga acceso seguro para diferenciar entre clientes y personal interno.

Criterios de Aceptación:

- El usuario admin debe ser redirigido al Dashboard.

- El usuario cliente debe ser redirigido a su Home.

Estado: Terminado.

# FASE 2: DESARROLLO DEL NÚCLEO (Sprints 4-6)

## SPRINT 4 (Semanas 7-8): Gestión Administrativa (Back-Office)

Objetivo: Reemplazar el cuaderno de clientes por un registro digital (CRUD).

### US-05: Gestión de Clientes (CRUD)

Descripción: Como administrador, quiero poder crear, editar y eliminar fichas de clientes en el sistema.

Criterios de Aceptación:

- El formulario debe validar que el RUT sea chileno real.

- No se pueden crear dos clientes con el mismo email.

Tareas Técnicas:

- Crear Modelo Cliente.

- Implementar Vistas Basadas en Clases (CreateView, UpdateView).

Estado: Terminado.

## SPRINT 5 (Semanas 9-10): Operaciones y Solicitudes

Objetivo: Digitalizar el flujo principal de trabajo (Solicitud -> Orden).

### US-06: Listado de Administración de Órdenes

Descripción: Como administrador, quiero una tabla que liste todas las órdenes de trabajo para gestionar su estado.

Criterios:

- Filtros por estado (Pendiente/Proceso/Terminado)

- Cambio de estado rápido.

Estado: Terminado.

### US-07: Formulario de Solicitud Pública

Descripción: Como cliente, quiero ingresar una solicitud de servicio desde la web sin llamar por teléfono.

Criterios de Aceptación:

- El formulario debe pedir: Tipo de Servicio y Descripción del problema.

- Al enviar, debe generar un ID de ticket visible.

Estado: Terminado.

## SPRINT 6 (Semanas 11-12): Catálogo y Frontend Público

Objetivo: Mejorar la presencia digital de la empresa con una web informativa.

US-08: Landing Page y Catálogo de Servicios

Descripción: Como visitante, quiero ver qué servicios ofrece la empresa (Bombas, Calderas, Portones).

Criterios de Aceptación:

- Cada servicio debe tener foto y descripción.

Estado: Terminado.

# FASE 3: INTEGRACIONES Y CIERRE (Sprints 7-9)

## SPRINT 7 (Semanas 13-14): Automatización Documental

Objetivo: Generar valor automático (PDFs y Correos) para ahorrar tiempo administrativo.

### US-09: Generador de Cotizaciones PDF

Descripción: Como administrador, quiero generar un documento PDF formal de cotización con un solo clic.

Criterios de Aceptación:

- El PDF debe incluir logo, datos del cliente y totales calculados.

- El archivo debe ser descargable.

Tareas Técnicas:

- Integrar librería de generación de PDF.

- Diseñar plantilla HTML para el reporte.

Estado: Terminado.

### US-10: Notificaciones por Correo

Descripción: Como cliente, quiero recibir un email automático cuando mi cotización esté lista.

Criterios de Aceptación:

- El correo debe llegar a la bandeja de entrada (no spam).

- Debe contener el link o el estado de la solicitud.

Estado: Terminado.

## SPRINT 8 (Semanas 15-16): Infraestructura Nube e Historial

Objetivo: Desplegar almacenamiento real y cerrar el ciclo del cliente.

### US-11: Almacenamiento en la Nube (Supabase)

Descripción: Como sistema, quiero guardar los archivos PDF y evidencias en la nube para no saturar el servidor local.

Justificación del Cambio: Se reemplazó AWS S3 por Supabase Storage debido a su mejor integración y facilidad de configuración, resolviendo los bloqueos técnicos anteriores.

Tareas Técnicas:

- Configurar Bucket en Supabase.

- Conectar backend Django con API de Supabase.

Estado: Terminado (Éxito Técnico).

### US-12: Portal de Historial Cliente ("Mis Cotizaciones")

Descripción: Como cliente registrado, quiero ver el historial de todas mis solicitudes pasadas.

Criterios de Aceptación:

- Solo debo ver MIS solicitudes, no las de otros.

- Debo poder volver a descargar cotizaciones antiguas.

Estado: Terminado.

## SPRINT 9 (Semanas 17-18): Calidad y Entrega Final

Objetivo: Asegurar que el sistema no tenga errores y entregar la documentación.

### US-13: Pruebas Integrales (QA)

Descripción: Como equipo, queremos probar el flujo completo (E2E) para asegurar que no haya fallos críticos.

Tareas:

- Ejecutar casos de prueba: "Crear cliente -> Crear Solicitud -> Generar PDF -> Ver en Historial".

- Corregir bugs visuales y de traducción.

Estado: Terminado.

### US-14: Documentación y Manuales

Descripción: Como dueño del producto, quiero entregar manuales de usuario para que la empresa sepa usar el sistema.

Entregables: Manual de Usuario (PDF).

Estado: Terminado.