# SPRINT PLANNING – FM SERVICIOS GENERALES LTDA.

CAPTSONE 2025

Integrantes: Luis Pérez

José Bello

SPRINT PLANNING – FM SERVICIOS GENERALES LTDA.	1

1. ACTA DE PLANIFICACIÓN: SPRINT 1	2

OBJETIVO DEL SPRINT:	2

2. SELECCIÓN DEL BACKLOG (Historias Comprometidas):	2

US-00: Levantamiento de Requerimientos (3 Puntos)	2

US-01: Diseño de Interfaz UI/UX (5 Puntos)	3

GESTIÓN DE RIESGOS Y SUPUESTOS:	3

3. ACTA DE PLANIFICACIÓN: SPRINT 3	3

1. OBJETIVO DEL SPRINT:	3

2. SELECCIÓN DEL BACKLOG (Historias Comprometidas):	3

US-03: Configuración de Entorno y Ajuste de BD (5 Puntos)	3

3. GESTIÓN DE RIESGOS Y SUPUESTOS:	4

4. ACTA DE PLANIFICACIÓN: SPRINT 8	4

1. OBJETIVO DEL SPRINT:	4

2. SELECCIÓN DEL BACKLOG (Historias Comprometidas):	4

US-11: Almacenamiento en Nube - Integración Supabase (13 Puntos)	4

US-12: Portal de Historial "Mis Pedidos" (5 Puntos)	5

3. GESTIÓN DE RIESGOS Y SUPUESTOS:	5

# ACTA DE PLANIFICACIÓN: SPRINT 1

Fase: Definición y Arquitectura Fecha de Inicio: Semana 1 Capacidad del Equipo: 100% (Inicio de Semestre)

## OBJETIVO DEL SPRINT:

Establecer los cimientos del proyecto mediante la formalización de los requerimientos con el cliente y la definición de la identidad visual/funcional del sistema, para evitar ambigüedades en etapas posteriores de desarrollo.

# SELECCIÓN DEL BACKLOG (Historias Comprometidas):

### US-00: Levantamiento de Requerimientos (3 Puntos)

Descripción: Documentar el flujo actual de trabajo de la empresa para detectar los puntos críticos de automatización.

Criterios de Aceptación: Documento de Visión aprobado por el cliente. Diagrama de flujo del proceso actual (As-Is) vs proceso propuesto (To-Be).

Plan de Trabajo:

- José Bello: Coordinar y ejecutar entrevista con el cliente. Redactar minuta de reunión.

- Luis Pérez: Analizar la documentación entregada por la empresa (formatos de cotización antiguos en Excel/Word).

### US-01: Diseño de Interfaz UI/UX (5 Puntos)

Descripción: Crear prototipos de baja y media fidelidad para validar la navegación.

Criterios de Aceptación: Wireframes aprobados para: Login, Home Público y Listado de Órdenes.

Plan de Trabajo:

- Luis Pérez: Diseñar mockups en herramienta de prototipado (Figma/Balsamiq).

- José Bello: Validar usabilidad de los prototipos con usuarios de prueba.

## GESTIÓN DE RIESGOS Y SUPUESTOS:

Riesgo: Demora en la disponibilidad del cliente para la entrevista inicial.

Mitigación: Se ha agendado la reunión para el día 2 del Sprint. Si se cancela, se trabajará con supuestos basados en el caso de negocio estándar hasta confirmar.

# ACTA DE PLANIFICACIÓN: SPRINT 3

Fase: Desarrollo del Núcleo (MVP) Fecha de Inicio: Semana 5 Estado del Equipo: Enfocado en Configuración Técnica

## OBJETIVO DEL SPRINT:

Lograr el primer hito funcional del sistema (MVP) permitiendo el acceso seguro de usuarios y la visualización de servicios, resolviendo los bloqueos de infraestructura de base de datos detectados en el diseño.

## SELECCIÓN DEL BACKLOG (Historias Comprometidas):

### US-03: Configuración de Entorno y Ajuste de BD (5 Puntos)

Descripción: Configurar el proyecto Django base y definir el motor de base de datos definitivo.

Decisión Técnica (Pivot): Tras evaluar dificultades con PostgreSQL en los entornos locales de desarrollo (problemas de puertos y drivers), el equipo decide implementar SQLite para este Sprint.

Criterios de Aceptación: El proyecto corre en local sin errores de conexión. Las migraciones iniciales se aplican correctamente (python manage.py migrate).

Plan de Trabajo:

- Luis Pérez: Configurar settings.py y estructura de carpetas.

- José Bello: Crear script de carga de datos iniciales (fixtures) para pruebas.

### US-04: Autenticación y Roles (8 Puntos)

Descripción: Implementar sistema de Login seguro diferenciando Admin vs Cliente.

Criterios de Aceptación: Un Admin que se loguea es redirigido al Panel. Un Cliente es redirigido a la Landing Page. Accesos a URLs protegidas sin sesión deben rebotar al Login.

Plan de Trabajo:

- José Bello: Programar vistas de autenticación y lógica de redirección.

- Luis Pérez: Maquetar template de Login responsivo.

## 3. GESTIÓN DE RIESGOS Y SUPUESTOS:

Supuesto: SQLite soportará la carga transaccional requerida para el MVP académico.

Validación: Se realizarán pruebas de inserción masiva básica para asegurar estabilidad.

# ACTA DE PLANIFICACIÓN: SPRINT 8

Fase: Integraciones y Cierre Fecha de Inicio: Semana 15 Estado del Equipo: Alta carga por integración de servicios externos

## OBJETIVO DEL SPRINT:

Cerrar el ciclo de valor para el cliente habilitando el historial de pedidos ("Mis Pedidos") y asegurar la persistencia de documentos en la nube, reemplazando la integración fallida de AWS por una solución más ágil.

## SELECCIÓN DEL BACKLOG (Historias Comprometidas):

### US-11: Almacenamiento en Nube - Integración Supabase (13 Puntos)

Descripción: Conectar el backend con Supabase Storage para guardar PDFs y evidencias, solucionando la complejidad de AWS S3.

Justificación: Se requiere una solución estable para la entrega final; AWS presentó barreras de configuración de permisos que ponían en riesgo el plazo.

Criterios de Aceptación: Al generar una cotización, el PDF se sube automáticamente al bucket. El link de descarga es público/accesible.

Plan de Trabajo:

- Equipo Completo: Investigación e implementación de librería cliente de Supabase. Refactorización del método save() en el modelo de Documentos.

### US-12: Portal de Historial "Mis Pedidos" (5 Puntos)

Descripción: Vista privada donde el cliente ve sus solicitudes históricas.

Criterios de Aceptación: La tabla solo muestra registros donde usuario_solicitante == usuario_logueado. Los botones de descarga funcionan con los links de Supabase.

Plan de Trabajo:

- Luis Pérez: Crear template y lógica de filtrado en la vista Django.

- José Bello: Pruebas de seguridad (intentar acceder a pedidos de otro ID por URL).

## GESTIÓN DE RIESGOS Y SUPUESTOS:

Riesgo: Curva de aprendizaje de la nueva API de Supabase.

Mitigación: Se asigna el 100% de los puntos de complejidad técnica a esta tarea para asegurar su finalización antes del cierre del semestre.