# SPRINT RETROSPECTIVE – FM SERVICIOS GENERALES

CAPSTONE 2025

Integrantes: Luis Pérez

José Bello

SPRINT RETROSPECTIVE – FM SERVICIOS GENERALES	1

RETROSPECTIVA SPRINT 3 (Hito: MVP e Infraestructura)	2

1. ¿QUÉ SALIÓ BIEN? (LO POSITIVO)	2

2. ¿QUÉ SALIÓ MAL? (LOS PROBLEMAS)	2

3. PLAN DE MEJORA	3

RETROSPECTIVA SPRINT 5 (Hito: Núcleo Operativo)	3

1. ¿QUÉ SALIÓ BIEN? (LO POSITIVO)	3

2. ¿QUÉ SALIÓ MAL? (LOS PROBLEMAS)	3

3. PLAN DE MEJORA (ACTION ITEMS)	3

RETROSPECTIVA SPRINT 8 (Hito: Integración Nube)	3

1. ¿QUÉ SALIÓ BIEN? (LO POSITIVO)	4

2. ¿QUÉ SALIÓ MAL? (LOS PROBLEMAS)	4

3. PLAN DE MEJORA (ACTION ITEMS)	4

CONCLUSIÓN GLOBAL DE LAS RETROSPECTIVAS	4

# RETROSPECTIVA SPRINT 3 (Hito: MVP e Infraestructura)

Fecha: Cierre de Semana 6 Contexto: El equipo se enfrentó a la primera integración técnica real. Se logró el objetivo funcional, pero con dificultades significativas en la configuración del entorno.

### 1. ¿QUÉ SALIÓ BIEN? (LO POSITIVO)

- Autonomía en Frontend: El uso de plantillas Bootstrap permitió avanzar rápido en la interfaz visual sin depender de un diseñador dedicado.

- Seguridad: El sistema de roles (Admin vs Cliente) funcionó a la primera en las pruebas, lo que nos da tranquilidad para los siguientes módulos.

### 2. ¿QUÉ SALIÓ MAL? (LOS PROBLEMAS)

- Bloqueo por Base de Datos: Perdimos aproximadamente 12 horas-hombre intentando configurar PostgreSQL en los entornos locales (problemas de puertos y versiones de drivers en Windows). Esto restó tiempo para pulir detalles visuales.

- Curva de Aprendizaje Django: Hubo confusión inicial sobre dónde colocar la lógica de negocio (¿en la Vista o en el Modelo?), lo que generó código duplicado que tuvimos que refactorizar.

### 3. PLAN DE MEJORA

- Decisión Técnica (Pivot): Se oficializa el cambio a SQLite para el resto del desarrollo académico. Esto elimina la necesidad de instalar servidores de BD en cada máquina.

- Acuerdo de Código: Se define que toda la lógica de validación de datos irá en forms.py y la lógica de negocio en views.py para mantener el código ordenado.

# RETROSPECTIVA SPRINT 5 (Hito: Núcleo Operativo)

Fecha: Cierre de Semana 10 Contexto: Sprint con alta carga de trabajo (CRUDs complejos). Se detectaron problemas de coordinación humana que afectaron nuestra velocidad.

### 1. ¿QUÉ SALIÓ BIEN? (LO POSITIVO)

- Funcionalidad Core: Logramos entregar el flujo completo de "Crear Solicitud -> Ver en Admin", que es el corazón del sistema.

- Feedback del Cliente: La demostración del cambio de estados (colores dinámicos) fue muy bien recibida y validó nuestra propuesta de UI.

### 2. ¿QUÉ SALIÓ MAL? (LOS PROBLEMAS)

- Desincronización (Silos): Hubo días en que Luis trabajaba de noche y José de día. Esto causó que las dudas de código se respondieron con 12 horas de retraso, frenando el avance ("Blocking").

- Estimación Optimista: Subestimamos el tiempo que tomaría hacer el filtrado de órdenes por fecha. Nos tomó el doble de lo planeado y casi no llegamos a la Review.

### 3. PLAN DE MEJORA (ACTION ITEMS)

- Sincronización: Se establece un "Horario Núcleo" de 19:00 a 21:00 hrs donde ambos integrantes deben estar conectados obligatoriamente para resolver bloqueos en tiempo real (Pair Programming).

- Gestión de Tareas: Dividir las Historias de Usuario en tareas más pequeñas (máximo 4 horas) para detectar retrasos antes de que sea crítico.

# RETROSPECTIVA SPRINT 8 (Hito: Integración Nube)

Fecha: Cierre de Semana 16 Contexto: Etapa final del proyecto. Presión por cerrar funcionalidades complejas (Nube) y estabilizar el sistema para la entrega.

### 1. ¿QUÉ SALIÓ BIEN? (LO POSITIVO)

- Capacidad de Reacción: Ante el fallo de AWS, el equipo no se paralizó. La migración a Supabase fue ejecutada con éxito en tiempo récord (3 días), salvando la entrega.

- Portal de Clientes: La funcionalidad de "Mis Pedidos" cerró el ciclo de autogestión, aportando el valor diferencial que buscaba el cliente.

### 2. ¿QUÉ SALIÓ MAL? (LOS PROBLEMAS)

- Investigación Tardía: Dejamos la integración de la nube para el final sin haber hecho pruebas de concepto previas ("Spikes"). Si hubiéramos probado AWS en el Sprint 4, habríamos sabido antes que era demasiado complejo.

- Documentación: Al correr para terminar el código, dejamos la documentación técnica (Manual de Instalación) para el último minuto, lo que nos obliga a trabajar extra en el Sprint 9.

### 3. PLAN DE MEJORA (ACTION ITEMS)

- Lección Aprendida: Para futuros proyectos, las integraciones con terceros (APIs externas) deben probarse al inicio (Fail Fast), no al final.

- Cierre de Proyecto: El Sprint 9 se dedicará 100% a Calidad (QA) y Documentación, congelando el desarrollo de nuevas funciones ("Code Freeze").

# CONCLUSIÓN GLOBAL DE LAS RETROSPECTIVAS

El análisis de estos hitos demuestra la madurez del equipo:

- Sprint 3: Supimos simplificar la tecnología (SQLite) para avanzar.

- Sprint 5: Supimos ajustar nuestra forma de trabajar (Horarios) para colaborar mejor.

- Sprint 8: Supimos pivotar una herramienta crítica (Supabase) para cumplir con el cliente.