# SPRINT REVIEW – FM SERVICIOS GENERALES

CAPTSONE 2025

Integrantes: Luis Pérez

José Bello

SPRINT REVIEW – FM SERVICIOS GENERALES	1

REVISIÓN DE SPRINT 3 (El MVP Técnico)	2

1. DEMOSTRACIÓN DE INCREMENTOS:	2

Sistema de Login (US-04):	2

Catálogo de Servicios (US-08):	2

Infraestructura (US-03):	3

2. FEEDBACK DEL PRODUCT OWNER:	3

3. ESTADO DEL INCREMENTO:	3

REVISIÓN DE SPRINT 5 (Núcleo Operativo)	3

1. DEMOSTRACIÓN DE INCREMENTOS:	3

Formulario de Solicitud (US-07):	3

Listado Administrativo (US-06):	3

2. FEEDBACK DE STAKEHOLDERS:	3

3. ESTADO DEL INCREMENTO:	4

REVISIÓN DE SPRINT 8 (Integración Nube e Historial)	4

1. DEMOSTRACIÓN DE INCREMENTOS:	4

Integración Supabase (US-11):	4

Portal "Mis Pedidos" (US-12):	4

2. FEEDBACK FINAL:	4

3. ESTADO DEL INCREMENTO:	4

# REVISIÓN DE SPRINT 3 (El MVP Técnico)

Fecha: Cierre de Semana 6 Objetivo del Sprint: Entrega de sistema base con autenticación y catálogo público.

## 1. DEMOSTRACIÓN DE INCREMENTOS:

### Sistema de Login (US-04):

Demo: Se mostró el flujo de inicio de sesión diferenciado.

Resultado: El usuario "Admin" entra correctamente al panel vacío y el "Cliente" ve su home. La seguridad de rutas (decoradores) rebota accesos no autorizados.

### Catálogo de Servicios (US-08):

Demo: Se visualizaron las tarjetas de servicios (Bombas, Calderas) con imágenes de prueba.

### Infraestructura (US-03):

Demo: Se explicó el cambio de motor de base de datos.

Validación: El sistema corre estable con SQLite. El Product Owner acepta el cambio técnico ya que no afecta la funcionalidad visible.

## 2. FEEDBACK DEL PRODUCT OWNER:

Aprobado: La estética de la Landing Page cumple con la identidad corporativa.

Observación: Faltan validaciones en el formulario de registro (ej. formato de RUT). Se agrega como tarea de mejora para el siguiente sprint.

## 3. ESTADO DEL INCREMENTO:

Aceptado. El MVP cumple con los criterios básicos para empezar a construir la lógica de negocio.

# REVISIÓN DE SPRINT 5 (Núcleo Operativo)

Fecha: Cierre de Semana 10 Objetivo del Sprint: Digitalización del flujo de solicitudes y gestión de clientes.

## 1. DEMOSTRACIÓN DE INCREMENTOS:

### Formulario de Solicitud (US-07):

Demo: Se ingresó una solicitud de "Mantención de Portón" desde la vista de cliente.

Resultado: El sistema generó el Ticket #001 y mostró mensaje de éxito.

### Listado Administrativo (US-06):

Demo: Se ingresó como Admin y se verificó que la nueva solicitud apareciera en la tabla.

Funcionalidad: Se cambió el estado de "Pendiente" a "En Proceso" en vivo. Los colores del estado cambiaron correctamente (Amarillo -> Azul).

## 2. FEEDBACK DE STAKEHOLDERS:

Aprobado: El flujo reemplaza efectivamente el uso de Excel.

Solicitud de Cambio: La tabla de órdenes se ve desordenada cuando hay muchos datos. Se solicita agregar paginación (ver 10 por página) y un filtro por nombre de cliente para el futuro.

## 3. ESTADO DEL INCREMENTO:

Aceptado con observaciones. Las funcionalidades críticas operan bien; las mejoras de UI se priorizan en el backlog.

# REVISIÓN DE SPRINT 8 (Integración Nube e Historial)

Fecha: Cierre de Semana 16 Objetivo del Sprint: Despliegue de almacenamiento en la nube y cierre del ciclo cliente.

## 1. DEMOSTRACIÓN DE INCREMENTOS:

### Integración Supabase (US-11):

Demo: Se generó una cotización PDF para una orden antigua.

Validación Técnica: Se mostró en la consola de Supabase que el archivo PDF apareció en el "Bucket" de almacenamiento en tiempo real. Se descargó el archivo desde el link público generado.

Éxito: Se confirmó que ya no se depende del almacenamiento local del servidor.

### Portal "Mis Pedidos" (US-12):

Demo: Un cliente inició sesión y vio solo sus 3 solicitudes históricas. Intentó acceder por URL a la solicitud de otro cliente y recibió un error 403 (Correcto).

## 2. FEEDBACK FINAL:

Aprobado: La solución de Supabase es rápida y transparente para el usuario final.

Comentario: El sistema está listo para pruebas finales de aceptación (UAT).

## 3. ESTADO DEL INCREMENTO:

Terminado. Se da por cerrada la fase de desarrollo de nuevas funcionalidades (Code Freeze).